АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА ПЕРИОД ОД 2025. ДО 2030. ГОДИНЕ

-Нацрт-

Ражањ, 2024. године

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мере планиране за реализацију током 2025. године (Прва година важења Стратегије безбедности саобраћаја) | | | | |
| Планирана финансијска средства: | Финансијска средства добијена кроз јавни позив од наплаћених новчаник казни за саобраћајне прекршаје: | | | 2.500.000,00 |
| Унапређење безбедности саобраћаја са становишта саобраћајне инфраструктуре | | | | |
| Мера | | Финансијска средства | Одговорни субјекти | Извор финансијских средстава |
| Израда пројекта техничког регулисања саобраћаја | | 300.000,00 | Општинска управа, Савет, Локални управљач пута | Буџет јединице локалне самоуправе и донације |
| Уређење зона школа | | 700.000,00 | Општинска управа, Савет, Локални управљач пута |
| Рад Савета | | | | |
| Мера | | Финансијска средства | Одговорни субјекти | Извор финансијских средстава |
| Стручно усавршавање чланова савета и других лица у систему безбедности саобраћаја | | 200.000,00 | Општинска управа, Савет, Локални управљач пута | Буџет јединице локалне самоуправе и донације |
| Унапређење саобраћајног образовања и васпитања | | | | |
| Мера | | Финансијска средства | Одговорни субјекти | Извор финансијских средстава |
| Активности са децом и Агенцијом за безбедност саобраћаја (подела књига и бојанки, представа "Пажљивко"), организација активности | | 50.000,00 | Савет, Предшколска установа, Основна школа, Агенција за безбедност саобраћаја | Буџет јединице локалне самоуправе |
| Набавка преносивог саобраћајног полигона и едукација деце на саобраћајном полигону | | 500.000,00 | Савет, МУП, Предшколска установа, Основна школа | Буџет јединице локалне самоуправе |
| Реализација такмичења и смотри деце предшколског узраста и нижих разреда основних школа ("Пажљивкова смотра") | | 100.000,00 | Савет, Предшколска установа, Основне школе |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Превентивно-промотивне активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја | | | |
| Мера | Финансијска средства | Одговорни субјекти | Извор финансијских средстава |
| Набавка и подела дечијих ауто-седишта | 400.000,00 | Општинска управа, Савет | Буџет јединице локалне самоуправе |
| Набавка промотивног материјала за трактористе и возаче комерцијалних возила | 250.000,00 | Општинска управа, Савет |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мере планиране за реализацију током 2026. године (Друга година важења Стратегије безбедности саобраћаја) | | | | |
| Планирана финансијска средства: | Финансијска средства добијена кроз јавни позив од наплаћених новчаник казни за саобраћајне прекршаје: | | | 2.500.000,00 |
| Унапређење безбедности саобраћаја са становишта саобраћајне инфраструктуре | | | | |
| Мера | | Финансијска средства | Одговорни субјекти | Извор финансијских средстава |
| Израда пројектно-техничке документације за унапређење безбедности рањивих категорија учесника у саобраћају | | 1.000.000,00 | Општинска управа, Савет, Локални управљач пута | Буџет јединице локалне самоуправе |
| Рад Савета | | | | |
| Мера | | Финансијска средства | Одговорни субјекти | Извор финансијских средстава |
| Стручно усавршавање чланова савета и других лица у систему безбедности саобраћаја | | 200.000,00 | Општинска управа, Савет, Локални управљач пута | Буџет јединице локалне самоуправе и донације |
| Унапређење саобраћајног образовања и васпитања | | | | |
| Мера | | Финансијска средства | Одговорни субјекти | Извор финансијских средстава |
| Активности са децом и Агенцијом за безбедност саобраћаја (подела књига и бојанки, представа "Пажљивко"), организација активности | | 50.000,00 | Савет, Предшколска установа, Основна школа, Агенција за безбедност саобраћаја | Буџет јединице локалне самоуправе |
| Едукација деце на саобраћајном полигону | | 300.000,00 | Савет, МУП, Предшколска установа, Основна школа |  |
| Реализација такмичења и смотри деце предшколског узраста и нижих разреда основних школа ("Пажљивкова смотра") | | 100.000,00 | Савет, Предшколска установа, Основне школе | Буџет јединице локалне самоуправе |
| Превентивно-промотивне активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мера | Финансијска средства | Одговорни субјекти | Извор финансијских средстава |
| Набавка и подела дечијих ауто-седишта | 450.000,00 | Општинска управа, Савет | Буџет јединице локалне самоуправе |
| Набавка промотивног материјала за трактористе и возаче комерцијалних возила | 150.000,00 | Општинска управа, Савет |
| Набавка промотивног материјала за децу | 250.000,00 | Општинска управа, Савет, Основне школе |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мере планиране за реализацију током 2027. године (Трећа година важења Стратегије безбедности саобраћаја) | | | | |
| Планирана финансијска средства: | Финансијска средства добијена кроз јавни позив од наплаћених новчаник казни за саобраћајне прекршаје: | | | 2.500.000,00 |
| Унапређење безбедности саобраћаја са становишта саобраћајне инфраструктуре | | | | |
| Мера | | Финансијска средства | Одговорни субјекти | Извор финансијских средстава |
| Унапређење безбедности инфраструктуре са становишта рањивих категорија учесника у саобраћају (деца, пешаци, бициклисти и сл.) | | 1.000.000,00 | Општинска управа, Савет, Локални управљач пута | Буџет јединице локалне самоуправе |
| Рад Савета | | | | |
| Мера | | Финансијска средства | Одговорни субјекти | Извор финансијских средстава |
| Стручно усавршавање чланова савета и других лица у систему безбедности саобраћаја | | 200.000,00 | Општинска управа, Савет, Локални управљач пута | Буџет јединице локалне самоуправе |
| Унапређење саобраћајног образовања и васпитања | | | | |
| Мера | | Финансијска средства | Одговорни субјекти | Извор финансијских средстава |
| Активности са децом и Агенцијом за безбедност саобраћаја (подела књига и бојанки, представа "Пажљивко") | | 50.000,00 | Савет, Предшколска установа, Основна школа, Агенција за безбедност саобраћаја | Буџет јединице локалне самоуправе |
| Едукација деце о безбедном понашању у саобраћају | | 150.000,00 | Савет, МУП, Предшколска установа, Основна школа |  |
| Реализација такмичења и смотри деце предшколског узраста и нижих разреда основних школа ("Пажљивкова смотра") | | 100.000,00 | Савет, Предшколска установа, Основне школе | Буџет јединице локалне самоуправе |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Превентивно-промотивне активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја | | | |
| Мера | Финансијска средства | Одговорни субјекти | Извор финансијских средстава |
| Набавка и подела дечијих ауто-седишта | 450.000,00 | Општинска управа, Савет | Буџет јединице локалне самоуправе |
| Набавка промотивног материјала за старе 65+ | 150.000,00 | Општинска управа, Савет |
| Набавка промотивног материјала за трактористе и возаче комерцијалних возила | 150.000,00 | Општинска управа, Савет |
| Набавка промотивног материјала за децу | 250.000,00 | Општинска управа, Савет, Основне школе |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мере планиране за реализацију током 2028. године (Четврта година важења Стратегије безбедности саобраћаја) | | | | |
| Планирана финансијска средства: | Финансијска средства добијена кроз јавни позив од наплаћених новчаник казни за саобраћајне прекршаје: | | | 2.500.000,00 |
| Унапређење безбедности саобраћаја са становишта саобраћајне инфраструктуре | | | | |
| Мера | | Финансијска средства | Одговорни субјекти | Извор финансијских средстава |
| Унапређење безбедности инфраструктуре са становишта рањивих категорија учесника у саобраћају (деца, пешаци, бициклисти и сл.) | | 1.000.000,00 | Општинска управа, Савет, Локални управљач пута | Буџет јединице локалне самоуправе |
| Рад Савета | | | | |
| Мера | | Финансијска средства | Одговорни субјекти | Извор финансијских средстава |
| Стручно усавршавање чланова савета и других лица у систему безбедности саобраћаја | | 200.000,00 | Општинска управа, Савет, Локални управљач пута | Буџет јединице локалне самоуправе |
| Унапређење саобраћајног образовања и васпитања | | | | |
| Мера | | Финансијска средства | Одговорни субјекти | Извор финансијских средстава |
| Активности са децом и Агенцијом за безбедност саобраћаја (подела књига и бојанки, представа "Пажљивко") | | 50.000,00 | Савет, Предшколска установа, Основна школа, Агенција за безбедност саобраћаја | Буџет јединице локалне самоуправе |
| Едукација деце о безбедном понашању у саобраћају | | 150.000,00 | Савет, МУП, Предшколска установа, Основна школа |
| Реализација такмичења и смотри деце предшколског узраста и нижих разреда основних школа ("Пажљивкова смотра") | | 100.000,00 | Савет, Предшколска установа, Основне школе |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Превентивно-промотивне активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја | | | |
| Мера | Финансијска средства | Одговорни субјекти | Извор финансијских средстава |
| Набавка и подела дечијих ауто-седишта | 450.000,00 | Општинска управа, Савет | Буџет јединице локалне самоуправе |
| Набавка промотивног материјала за старе 65+ | 150.000,00 | Општинска управа, Савет |
| Набавка промотивног материјала за трактористе и возаче комерцијалних возила | 150.000,00 | Општинска управа, Савет |
| Набавка промотивног материјала за децу | 250.000,00 | Општинска управа, Савет, Основне школе |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мере планиране за реализацију током 2029. године (Пета година важења Стратегије безбедности саобраћаја) | | | | |
| Планирана финансијска средства: | Финансијска средства добијена кроз јавни позив од наплаћених новчаник казни за саобраћајне прекршаје: | | | 2.500.000,00 |
| Унапређење безбедности саобраћаја са становишта саобраћајне инфраструктуре | | | | |
| Мера | | Финансијска средства | Одговорни субјекти | Извор финансијских средстава |
| Уређење зоне школе | | 1.000.000,00 | Општинска управа, Савет, Локални управљач пута | Буџет јединице локалне самоуправе |
| Рад Савета | | | | |
| Мера | | Финансијска средства | Одговорни субјекти | Извор финансијских средстава |
| Стручно усавршавање чланова савета и других лица у систему безбедности саобраћаја | | 200.000,00 | Општинска управа, Савет, Локални управљач пута | Буџет јединице локалне самоуправе |
| Унапређење саобраћајног образовања и васпитања | | | | |
| Мера | | Финансијска средства | Одговорни субјекти | Извор финансијских средстава |
| Активности са децом и Агенцијом за безбедност саобраћаја (подела књига и бојанки, представа "Пажљивко") | | 50.000,00 | Савет, Предшколска установа, Основна школа, Агенција за безбедност саобраћаја | Буџет јединице локалне самоуправе |
| Едукација деце о безбедном понашању у саобраћају | | 250.000,00 | Савет, МУП, Предшколска установа, Основна школа |
| Реализација такмичења и смотри деце предшколског узраста и нижих разреда основних школа ("Пажљивкова смотра") | | 100.000,00 | Савет, Предшколска установа, Основне школе |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Превентивно-промотивне активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја | | | |
| Мера | Финансијска средства | Одговорни субјекти | Извор финансијских средстава |
| Набавка и подела дечијих ауто-седишта | 450.000,00 | Општинска управа, Савет | Буџет јединице локалне самоуправе |
| Набавка промотивног материјала за старе 65+ | 150.000,00 | Општинска управа, Савет |
| Набавка промотивног материјала за децу, трактористе и возаче комерцијалних возила | 300.000,00 | Општинска управа, Савет |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мере планиране за реализацију током 2030. године (Шеста година важења Стратегије безбедности саобраћаја) | | | | |
| Планирана финансијска средства: | Финансијска средства добијена кроз јавни позив од наплаћених новчаник казни за саобраћајне прекршаје: | | | 2.500.000,00 |
| Унапређење безбедности саобраћаја са становишта саобраћајне инфраструктуре | | | | |
| Мера | | Финансијска средства | Одговорни субјекти | Извор финансијских средстава |
| Израда сигурних путева од куће до школе | | 1.000.000,00 | Општинска управа, Савет, Локални управљач пута | Буџет јединице локалне самоуправе |
| Рад Савета | | | | |
| Мера | | Финансијска средства | Одговорни субјекти | Извор финансијских средстава |
| Стручно усавршавање чланова савета и других лица у систему безбедности саобраћаја | | 200.000,00 | Општинска управа, Савет, Локални управљач пута | Буџет јединице локалне самоуправе |
| Унапређење саобраћајног образовања и васпитања | | | | |
| Мера | | Финансијска средства | Одговорни субјекти | Извор финансијских средстава |
| Активности са децом и Агенцијом за безбедност саобраћаја (подела књига и бојанки, представа "Пажљивко") | | 50.000,00 | Савет, Предшколска установа, Основна школа, Агенција за безбедност саобраћаја | Буџет јединице локалне самоуправе |
| Едукација деце о безбедном понашању у саобраћају | | 250.000,00 | Савет, МУП, Предшколска установа, Основна школа |
| Реализација такмичења и смотри деце предшколског узраста и нижих разреда основних школа ("Пажљивкова смотра") | | 100.000,00 | Савет, Предшколска установа, Основне школе |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Превентивно-промотивне активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја | | | |
| Мера | Финансијска средства | Одговорни субјекти | Извор финансијских средстава |
| Набавка и подела дечијих ауто-седишта | 450.000,00 | Општинска управа, Савет | Буџет јединице локалне самоуправе |
| Набавка промотивног материјала за старе 65+ | 150.000,00 | Општинска управа, Савет |
| Набавка промотивног материјала за децу, трактористе и возаче комерцијалних возила | 300.000,00 | Општинска управа, Савет |